| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày  …. tháng … năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN HỌC PHẦN TTCĐ-PROJECT4

Họ và tên sinh viên:  Quách Xuân Thịnh

Mã SV:  2310900108   	Lớp:  K23CNT2     	Khóa:   K23

Số điện thoại: 0969021769              Email: quachxuanthinh20092005@gmail.com

Ngành: Công nghệ thông tin	Hệ: Chính quy

Giảng viên (cán bộ) hướng dẫn: ThS. Trịnh Văn Chung

Đơn vị công tác	: Khoa CNTT & CĐS – Trường Đại học Nguyễn Trãi

Số điện thoại:0978611889                        Email: chungtrinhj@gmail.com

Tên đề tài:  Xây dựng Website quản lý phòng trọ TTMN

# Nội dung, phạm vi của đề tài

Đề tài "Xây dựng Website Quản lý Phòng Trọ" hướng tới việc phát triển một hệ thống web giúp tự động hóa các nghiệp vụ quản lý nhà trọ, bao gồm:

- Quản lý thông tin phòng, tiện ích kèm theo.

- Quản lý khách thuê, hợp đồng thuê phòng.

- Lập và quản lý hóa đơn điện, nước, dịch vụ hàng tháng.

- Theo dõi thanh toán, lịch sử thu tiền.

- Quản lý yêu cầu bảo trì, sửa chữa phòng.

- Quản lý nhân viên hỗ trợ vận hành.

- Thống kê, báo cáo doanh thu theo tháng/năm.

- Hệ thống phân quyền: Admin / Chủ trọ / Khách thuê.

# 2. Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình

## a) Ngôn ngữ lập trình Backend:

- Laravel (PHP) + RESTful API – Xây dựng API, xử lý nghiệp vụ.

## b) Cơ sở dữ liệu:

- MySQL – Lưu trữ dữ liệu, tối thiểu 10 bảng.

## c) Giao diện người dùng (Frontend):

- ReactJS + Tailwind CSS – Giao diện người dùng, responsive.

## d) Công cụ phát triển:

- Visual Studio Code.

- SQL Server Management Studio / phpMyAdmin.

- Git/GitHub để quản lý mã nguồn.

## e) Mô hình và kỹ thuật:

- Mô hình MVC (Model – View – Controller).

- Laravel Sanctum – Xác thực API cho ReactJS.

- Laravel Filament – Quản trị nội dung nhanh chóng (Admin Panel).

# 3. Các kết quả chính dự kiến đạt được

## 3.1. Hệ thống website quản lý phòng trọ hoàn chỉnh, bao gồm 60+ chức năng:

- Hệ thống đăng nhập, đăng ký, phân quyền 3 vai trò.

- Quản lý phòng trọ: thêm, sửa, xóa, xem danh sách, lọc theo trạng thái.

- Quản lý hợp đồng thuê phòng (tạo, gia hạn, thanh lý).

- Lập hóa đơn tự động hàng tháng theo chỉ số điện nước.

- Quản lý thanh toán, ghi nhận lịch sử.

- Hệ thống yêu cầu bảo trì, theo dõi tiến độ xử lý.

- Dashboard thống kê: tổng phòng, doanh thu, phòng trống/đang thuê.

- Tìm kiếm, lọc, phân trang toàn hệ thống.

## 3.2. Cơ sở dữ liệu được thiết kế hợp lý, gồm 10 bảng chính:

| STT | Tên bảng | Các trường chính | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | users | id, email, password, fullname, phone, role, avatar, status, timestamps | Tài khoản người dùng (Admin, Chủ trọ, Khách thuê) |
| 2 | rooms | id, landlord_id, room_number, floor, area, base_price, status, description, timestamps | Thông tin phòng trọ |
| 3 | room_utilities | id, room_id, utility_name, timestamps | Tiện ích của từng phòng (wifi, điện hòa, nóng lạnh,...) |
| 4 | tenants | id, user_id, fullname, email, phone, cmnd, address, avatar, status, timestamps | Thông tin khách thuê trọ |
| 5 | contracts | id, tenant_id, room_id, start_date, end_date, monthly_price, deposit_amount, status, contract_file, timestamps | Hợp đồng thuê phòng |
| 6 | invoices | id, contract_id, month, year, total_amount, status, paid_at, timestamps | Hóa đơn hàng tháng |
| 7 | invoice_details | id, invoice_id, service_name, quantity, unit_price, amount | Chi tiết hóa đơn (điện, nước, dịch vụ,...) |
| 8 | payments | id, invoice_id, amount, payment_method, paid_at, timestamps | Lịch sử thanh toán |
| 9 | maintenance_requests | id, room_id, tenant_id, title, description, status, estimated_cost, actual_cost, timestamps | Yêu cầu bảo trì / sửa chữa |
| 10 | staff | id, user_id, position, salary, hire_date, status, timestamps | Thông tin nhân viên quản lý |

# 4. Kế hoạch thực hiện đề tài (8 tuần)

| STT | Thời gian | Nội dung công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | - 08/04 – 13/04/2026 | - Đăng ký đề tài, xin xác nhận GVHD - Phân tích yêu cầu, lựa chọn công nghệ - Viết đề cương chi tiết - Nghiên cứu cơ sở lý thuyết (Laravel, ReactJS, MySQL) | Hoàn thiện Chương 1 |
| Tuần 2 | - 14/04 – 20/04/2026 | - Phân tích yêu cầu chi tiết (chủ trọ, khách thuê, admin) - Phát triển tài liệu yêu cầu hệ thống (SRS) - Thiết kế CSDL: ERD, 10 bảng quan hệ - Thiết kế Use Case, luồng xử lý | Hoàn thiện Chương 2 |
| Tuần 3 | - 21/04 – 27/04/2026 | - Thiết kế giao diện UI/UX - Cài đặt môi trường: Laravel, ReactJS, MySQL - Tạo cấu trúc project, migration database - Xây dựng trang admin cơ bản (Laravel Filament) | Bắt đầu lập trình |
| Tuần 4 | - 28/04 – 04/05/2026 | - Triển khai CRUD: phòng, khách thuê, hợp đồng - Xác thực người dùng (Login / Register / Logout) - Phân quyền: Admin / Chủ trọ / Khách thuê - Xây dựng RESTful API kết nối frontend – backend | Viết báo cáo Chương 3 (phần 1) |
| Tuần 5 | - 05/05 – 11/05/2026 | - Xây dựng giao diện ReactJS kết nối API - Chức năng hóa đơn, thanh toán, lịch sử - Tìm kiếm, lọc, phân trang - Thông báo, yêu cầu bảo trì sửa chữa | Viết báo cáo Chương 3 (phần 2) |
| Tuần 6 | - 12/05 – 18/05/2026 | - Hoàn thiện chức năng phi chức năng (responsive, UX) - Thống kê báo cáo doanh thu, biểu đồ - Chỉnh sửa giao diện frontend & backend - Kiểm thử các chức năng chính | Hoàn thiện Chương 3 |
| Tuần 7 | - 19/05 – 25/05/2026 | - Rà soát, kiểm thử toàn bộ hệ thống - Hoàn thiện báo cáo theo đúng quy định - Xây dựng slide thuyết trình - In báo cáo bản cứng, xin ý kiến GVHD | In báo cáo bản cứng |
| Tuần 8 | - 26/05 – 31/05/2026 | - Rà soát kiểm thử lần cuối - Đóng gói sản phẩm (source code, database) - Hoàn thiện biểu mẫu, lấy chữ ký GVHD - Nộp báo cáo về văn phòng khoa theo quy định | Nộp về văn phòng khoa |

Hà nội, ngày …. Tháng … năm 2026

| Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) | Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |